УТВЕРЖДАЮ  
Исполняющий обязанности директора

ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Романенко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**(план мероприятий)**повышения значения показателей доступности для инвалидов   
объектов и услуг

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей  доступности | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2030 |
| 1 | Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требованиям законодательства РФ об обеспечения условий доступности | Проектно-сметная документация для ремонта крыльца здания | Проектно-сметная документация для ремонта входной группы |  |  |  | Директор, заместитель директора по АХР |
| 2 | Ремонт крыльца |  | Увеличение возможности беспрепятственного входа на объект |  |  |  | Директор, заместитель директора по АХР |
| 3 | Ремонт входной группы |  |  |  | Увеличение возможности беспрепятственного входа на объект |  | Директор, заместитель директора по АХР |
| 4 | Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  | Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного входа на объект |  |  | Директор, заместитель директора по АХР |
| 5 | Переоборудование туалетных кабин, установка опорных поручней у санузла, расширение дверных проемов санузлов |  |  |  |  | Зона санузла полностью доступна для всех категорий инвалидов | Директор, заместитель директора по АХР |
| 6 | Установка специальной аппаратуры для проведения массовых мероприятий |  |  |  |  | Любые мероприятия полностью доступны для всех категорий инвалидов | Директор, заместитель директора по АХР |
| 7 | Адаптация официального сайта органа и организации, представляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) |  | Увеличение возможности слабовидящими самостоятельно находить информацию на сайте |  |  |  | Директор, заместитель директора по АХР |